Информация по Соглашению о предоставлении субсидии от 27 октября 2015 г №14.578.21.0131 с Дополнительным соглашением от 07.06.2016 г. № 1 по теме: «Разработка комплекса технологий ремонта и восстановления функциональных характеристик ответственных деталей газотурбинных двигателей и энергетических установок»

Второй этап

В ходе выполнения проекта по Соглашению о предоставлении субсидии от 27 октября 2015 г №14.578.21.0131 с Минобрнауки России в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» на этапе № 2 в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. выполнялись следующие работы:

1. Разработка математической модели оптимизации параметров выполнения измерений.

2. Разработка математической модели оценки параметров единичного сопряжения поверхностей пары собираемых деталей.

3. Разработка методики оценки вероятностных пространственных параметров сопряжений деталей.

4. Разработка методики регулирования распределения интенсивности лазерного излучения в зоне термического влияния на поверхности обрабатываемых деталей, применимой для определения параметров лазерной обработки деталей газотурбинных двигателей и энергетических установок.

5. Теоретические исследования распределения интенсивности лазерного излучения в зоне термического влияния при использовании устройств формирования лазерных потоков.

6. Разработка математической модели тепловых процессов в конструкционных материалах при воздействии движущихся распределенных поверхностных тепловых источников.

7. Математическое моделирование тепловых процессов в конструкционных материалах при лазерном воздействии и определены закономерности формирования температурных полей.

В рамках работ, проводимых за счет внебюджетных средств, выполнено исследование достигаемой геометрической точности деталей и узлов газотурбинного двигателя при выполнении ремонтных и сборочных работ стандартными методами.

Разработана математическая модель оптимизации параметров выполнения измерений для обеспечения заданной точности и экономической эффективности использования средств измерений, предназначенная для определения оптимальных параметров измерений геометрии деталей с использованием средств измерений, оснащенных системами ЧПУ. Для определения взаимного положения поверхностей пар сопрягаемых деталей в проверочных и технологических расчетах разработана математическая модель оценки параметров единичного сопряжения поверхностей пары собираемых деталей, учитывающая действительную геометрию, основанная на методах декомпозиции и нелинейной оптимизации. С целью определения вероятностных характеристик геометрических параметров сопряжений пар деталей в проверочных и технологических расчетах разработана методика оценки вероятностных пространственных параметров сопряжений деталей, основанная на методах теоретико-вероятностного анализа, инвариантная к видам исходных законов распределений.

Для определения параметров лазерной обработки деталей газотурбинных двигателей и энергетических установок разработана методика регулирования распределения интенсивности лазерного излучения в зоне термического влияния на поверхности обрабатываемых деталей. Проведены теоретические исследования распределения интенсивности лазерного излучения в зоне термического влияния при использовании устройств формирования лазерных потоков. Разработана математическая модель тепловых процессов в конструкционных материалах при воздействии движущихся распределенных поверхностных тепловых источников, предназначенная для использования при определении параметров лазерной обработки. Выполнено математическое моделирование тепловых процессов в конструкционных материалах при лазерном воздействии и определены закономерности формирования температурных полей. Проведено исследование достигаемой геометрической точности деталей и узлов газотурбинного двигателя при выполнении ремонтных и сборочных работ стандартными методами.

Впервые разработана математическая модель оптимизации параметров выполнения измерений для обеспечения заданной точности и экономической эффективности использования средств измерений.

Новизна математической модели оценки параметров единичного сопряжения поверхностей пары собираемых деталей заключается в том, что она учитывает действительную геометрию и основана на методах декомпозиции и нелинейной оптимизации. Элементом новизны разработанной методики оценки вероятностных пространственных параметров сопряжений деталей является то, что она позволяет проводить оценку влияния геометрической точности поверхностей деталей на точность сопряжений и сборки деталей между собой. Методика реализована в виде программной библиотеки в системе MATLAB.

Впервые разработана методика регулирования распределения интенсивности лазерного излучения в зоне термического влияния на поверхности обрабатываемых деталей, применимая для определения параметров лазерной обработки деталей газотурбинных двигателей и энергетических установок, которая позволяет определить необходимое энергетическое воздействие на технологические объекты для обеспечения требуемых свойств обрабатываемых материалов и эксплуатационных характеристик деталей. Элементами новизны разработанной математической модели тепловых процессов в конструкционных материалах при воздействии движущихся распределенных поверхностных тепловых источников являются то, что рассматривается нелинейная задача теплопроводности при нагреве технологического объекта полосовым поверхностным энергетическим источником, расчет проводится с учетом реальной геометрической формы технологического объекта. Численное интегрирование дифференциального уравнения теплопроводности проводится с учетом зависимостей от температуры теплофизических характеристик обрабатываемых материалов (теплопроводности, объемной теплоемкости, а также полной поверхностной теплоотдачи) и эффективного коэффициента поверхностного поглощения лазерного излучения.

Полученные результаты соответствуют требованиям к выполняемому проекту и сопоставимы с передовыми аналогами мирового уровня. Проведённые работы и полученные результаты соответствуют требованиям технического задания и выполнены в полном объеме.